INFORME DE ANÁLISIS Y GESTIÓN DE RIESGOS

| HISTORIAL DEL DOCUMENTO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Versión | Resumen de modificaciones | Fecha de entrada | Sustituye a (Código, revisión) |
| 01 | Primera versión del documento. | 11/03/2025 | N/A |

| REGISTRO DE FIRMAS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Función: | Elaborado por: | Revisado por: | Aprobado por: |
| Departamento: | Responsable del SGSI | Dirección | Jefe de seguridad (o suplente) |
| Nombre: | David Pozo | Carlos Rodrigo | Carlos Zúñiga |
| Firma: |  |  |  |
| Fecha: | 11/03/2025 | 11/03/2025 | 11/03/2025 |

Contenido

1	INTRODUCCIÓN	4

2	ALCANCE	5

3	NORMATIVA APLICABLE	5

4	DATOS DE PARTIDA	5

4.1	INVENTARIO DE ACTIVOS	5

4.2	LISTADO DE AMENAZAS	6

4.3	NIVEL DE MADUREZ	7

5	RESULTADOS	11

5.1	AMENAZAS CON NIVEL DE IMPACTO Y PROBABILIDAD ELEVADA	11

5.2	AMENANZAS CON PROBABILIDAD BAJA Y NIVEL DE IMPACTO ELEVADO	12

5.3	AMENANZAS CON PROBABILIDAD BAJA Y NIVEL DE IMPACTO BAJO	12

5.4	ACTIVOS CON NIVEL DE RIESGO MAJOR (9-12) 	13

5.5	ACTIVOS CON NIVEL DE RIESGO CRITICAL (12-16)	15

6	PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS	17

# INTRODUCCIÓN

Se ha realizado un análisis formal de riesgos del Sistema de Información de SPIKA TECH conforme a los requisitos de la norma ISO/IEC 27001:2022, específicamente en lo relacionado con la evaluación y tratamiento de riesgos (Cláusula 6.1.2 y Anexo A). Este análisis sigue las mejores prácticas reconocidas en el ámbito de la seguridad de la información.

La metodología utilizada para el análisis y la gestión de riesgos ha sido MAGERIT (Metodología de Análisis y Gestión de Riesgos de los Sistemas de Información) v3.0, que es plenamente compatible con los principios de la ISO/IEC 27001.

Los niveles de riesgos tomados en consideración para la realización del análisis de riesgos son los siguientes:

- Riesgo CRITICAL (de 12 a 16): Los activos con esta combinación de impacto y probabilidad son altamente críticos y deben ser tratados con urgencia para reducir el impacto potencial de las amenazas. Este nivel se genera cuando el Impacto es "A" (severamente alto) y la probabilidad es alta.

- Riesgo MAJOR (de 9 a 12): Estos activos presentan un riesgo importante, que puede tener un impacto negativo significativo en la seguridad o la operación, aunque no tan grave como los riesgos críticos. Generalmente, estos niveles ocurren cuando el Impacto es "M" (alto) con una probabilidad también considerable.

- Riesgo MINOR (de 4 a 8): Estos riesgos son manejables y no presentan una amenaza inmediata a las operaciones. A menudo, el Impacto en estos casos es "B" (medio) o el Impacto es "M" pero con una baja probabilidad de ocurrencia.

- Riesgo LIMITED (de 1 a 3): Los riesgos limitados son aquellos con Impacto bajo y probabilidad baja. Estos no suelen afectar significativamente las operaciones del sistema, pero aun así deben ser monitoreados.

# ALCANCE

El presente análisis afecta a todos los activos que quedan bajo el alcance del Sistema de Información de SPIKA TECH.

# NORMATIVA APLICABLE

Es aplicable toda la normativa establecida en el documento de RGS_1 NORMATIVA APLICABLE, que se actualizara de forma periódica Las Políticas, Normas y Procedimientos dentro del alcance.

# DATOS DE PARTIDA

## INVENTARIO DE ACTIVOS

Se ha realizado un inventario pormenorizado de los activos, y posteriormente, estos han sido clasificados y agrupados bajo una categoría específica denominada 'asset type'.

## LISTADO DE AMENAZAS

## NIVEL DE MADUREZ

Se han implementado los controles establecidos por la norma ISO 27001, asegurando su cumplimiento en todos los aspectos relevantes. Además, se ha llevado a cabo una evaluación del nivel de madurez para cada uno de estos controles, con el fin de medir su efectividad y determinar las áreas de mejora necesarias para optimizar el sistema de gestión de la seguridad de la información.

Para ello, se ha tenido en cuenta la siguiente tabla de equivalencias:

| Eficacia de la Salvaguarda |  | Descripción |
| --- | --- | --- |
| Valor cualitativo | Valor cuantitativo |  |
| L0 - Inexistente | 0 | Esta medida no existe o no se está siendo aplicada en este momento. |
| L1 - Inicial/ad-hoc | 10% | En el nivel L1 de madurez, el proceso existe, pero no se gestiona. Cuando la organización no proporciona un entorno estable. El éxito o fracaso del proceso depende de la competencia y buena voluntad de las personas y es difícil prever la reacción ante una situación de emergencia. En este caso, las organizaciones exceden con frecuencia presupuestos y tiempos de respuesta. El éxito del nivel L1 depende de tener personal de alta calidad. |
| L2 - Reproducible, pero intuitivo | 50% | En el nivel L2 de madurez, la eficacia del proceso depende de la buena suerte y de la buena voluntad de las personas. Existe un mínimo de planificación que proporciona una pauta a seguir cuando se repiten las mismas circunstancias. Es impredecible el resultado si se dan circunstancias nuevas. Todavía hay un riesgo significativo de exceder las estimaciones de coste y riesgo. |
| L3 - Proceso definido | 80% | Se dispone un catálogo de procesos que se mantiene actualizado. Estos procesos garantizan la consistencia de las actuaciones entre las diferentes partes de la organización, que adaptan sus procesos particulares al proceso general. Hay normativa establecida y procedimientos para garantizar la reacción profesional ante los incidentes. Se ejerce un mantenimiento regular. Las oportunidades de sobrevivir son altas, aunque siempre queda el factor de lo desconocido (o no planificado). El éxito es algo más que buena suerte: se merece. Una diferencia importante entre el nivel 2 y el nivel 3 es la coordinación entre departamentos y proyectos, coordinación que no existe en el nivel 2, y que se gestiona en el nivel 3. |
| L4 - Gestionado y Medible | 90% | Cuando se dispone de un sistema de medidas y métricas para conocer el desempeño (eficacia y eficiencia) de los procesos. La Dirección es capaz de establecer objetivos cualitativos a alcanzar y dispone de medios para valorar si se han alcanzado los objetivos y en qué medida. En el nivel L4 de madurez, el funcionamiento de los procesos está bajo control con técnicas estadísticas y cuantitativas. La confianza es cuantitativa, mientras que en el nivel L3, la confianza era solamente cualitativa. |
| L5 - Optimizado | 100% | Optimizado. El nivel L5 de madurez se centra en la mejora continua de los procesos con mejoras tecnológicas incrementales e innovadoras. Se establecen objetivos cuantitativos de mejora. Y se revisan continuamente para reflejar los cambios en los objetivos de negocio, utilizándose como indicadores en la gestión de la mejora de los procesos. En este nivel la organización es capaz de mejorar el desempeño de los sistemas a base de una mejora continua de los procesos basada en los resultados de las medidas e indicadores. |

| ID | Controls | Assessment Maturity 2024 |
| --- | --- | --- |
| C001 | Políticas de seguridad de la información | 3 |
| C002 | Roles y segregación de responsabilidades | 3,5 |
| C003 | Contacto con las autoridades y grupos de interés | 2 |
| C004 | Inteligencia de amenazas | 2 |
| C005 | Seguridad de la información en la gestión de proyectos | 3 |
| C006 | Inventario de información y otros activos | 4 |
| C007 | Uso aceptable de la información y otros activos | 3,5 |
| C008 | Devolución de activos | 3 |
| C009 | Clasificación y etiquetado de la información | 3 |
| C010 | Transferencia de información | 3,5 |
| C011 | Gestión de identidades y control de acceso | 3 |
| C012 | Información de autenticación | 3 |
| C013 | Derechos de acceso | 3 |
| C014 | Gestión de la seguridad de la información en relaciones con terceros | 3 |
| C015 | Monitorización, revisión y gestión del cambio de servicios de terceros | 3 |
| C016 | Seguridad de la información para el uso de servicios en cloud | 3 |
| C017 | Planificación y respuesta para la gestión de incidentes | 3 |
| C018 | Evaluación y decisión de eventos de seguridad | 3 |
| C019 | Aprendizaje de los incidentes de seguridad | 3 |
| C020 | Recogida de evidencias | 3 |
| C021 | Seguridad de la información durante una interrupción | 3 |
| C022 | Preparación de IT para la continuidad del negocio | 3 |
| C023 | Requerimientos contractuales legales y regulatorios - Identificar y documentar los requisitos pertinentes | 4 |
| C024 | Derechos de propiedad intelectual | 3,5 |
| C025 | Protección de registros | 3 |
| C026 | Privacidad y protección de la información personal | 3,5 |
| C027 | Revisión independiente de la seguridad de la información | 3 |
| C028 | Cumplimiento de políticas, normas, procesos operativos y estándares de seguridad | 3 |
| C029 | Screening | 3 |
| C030 | Términos y condiciones | 3 |
| C031 | Concienciación y training sobre seguridad de la información | 3,5 |
| C032 | Proceso disciplinario | 2 |
| C033 | Responsabilidades a la finalización de la relación laboral | 3 |
| C034 | Confidencialidad o NDAs | 4 |
| C035 | Teletrabajo | 2,5 |
| C036 | Reporting de eventos de seguridad - Notifiación por los canales adecuados | 3,5 |
| C037 | Perímetros físicos de seguridad | 2,5 |
| C038 | Entrada física | 2,5 |
| C039 | Seguridad en oficinas e instalaciones. | 2,5 |
| C040 | Monitoreo de seguridad física | 2 |
| C041 | Protección ante amenazas físicas y medioambientales | 3 |
| C042 | Mesas y escritorios limpios | 3 |
| C043 | Protección del equipamiento | 3 |
| C044 | Seguridad de los activos off-premises | 3 |
| C045 | Dispositivos de almacenamiento | 3,5 |
| C046 | Servicios de apoyo | 3 |
| C047 | Seguridad en el cableado | 3 |
| C048 | Mantenimiento de equipos | 3 |
| C050 | Endpoints para usuarios | 3 |
| C051 | Derechos de acceso privilegiados | 3 |
| C052 | Restricción de acceso a la información | 2,5 |
| C053 | Acceso al código fuente | 3 |
| C054 | Autenticación segura | 3 |
| C055 | Gestión de capacidades | 3 |
| C056 | Protección contra el malware | 2,5 |
| C057 | Gestión de vulerabilidades técnicas | 3 |
| C058 | Gestión de configuración | 3 |
| C059 | Borrado de información | 3 |
| C060 | Data masking | 3 |
| C061 | Prevención de exfiltración de datos | 2 |
| C062 | Backups | 3 |
| C063 | Redundancia de las instalaciones de procesamiento de la información | 2 |
| C064 | Logging | 2 |
| C065 | Actividades de monitorización | 2,5 |
| C066 | Sincronización de reloj | 3 |
| C067 | Uso de programas privilegiados | 3 |
| C068 | Instalación de software en sistemas operativos - Procedimientos para la instalación de SW | 3 |
| C069 | Seguridad en la red | 2,5 |
| C070 | Segregación de redes | 2,5 |
| C071 | Web filtering | 3 |
| C072 | Uso de la criptografía | 2,5 |
| C073 | Ciclo de vida del desarrollo seguro | 3,5 |
| C074 | Requerimientos de seguridad en las aplicaciones | 3,5 |
| C075 | Arquitectura de sistemas seguros y principios de ingeniería | 3 |
| C076 | Secure coding | 3 |
| C077 | Pruebas de seguridad en desarrollo y aceptación | 3 |
| C078 | Desarrollo externalizado | 3 |
| C079 | Separación de desarrollo, test y producción | 3 |
| C080 | Gestión del cambio | 3 |
| C081 | Test information | 3 |
| C082 | Protección de los sistemas de información durante las auditorías | 3 |

# RESULTADOS

## AMENAZAS CON NIVEL DE IMPACTO Y PROBABILIDAD ELEVADA

Las amenazas del sistema de información de SPIKA TECH identificadas con Probabilidad alta (3,0 – 4,0) e impacto alto (3,0-4,0), son las que siguen:

## AMENANZAS CON PROBABILIDAD BAJA Y NIVEL DE IMPACTO ELEVADO

Las amenazas del sistema de información de SPIKA TECH identificadas con Probabilidad baja (1,0 – 2,0) e impacto alto (3,0-4,0), son las que siguen:

## AMENANZAS CON PROBABILIDAD BAJA Y NIVEL DE IMPACTO BAJO

Las amenazas del sistema de información de SPIKA TECH identificadas con Probabilidad baja (1,0 – 2,0) e impacto bajo (1,0-2,0), son las que siguen:

## ACTIVOS CON NIVEL DE RIESGO MAJOR (9-12)

|  |  |  |  | Inherent Risk |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Asset ID | Asset | Threat ID | Threat | PROB | IMP | RISK | LEVEL |
| AS01 | Personal Directivo | TH24 | [Actividad malintencionada / abuso] Extorsión | 2,0 | 3,0 | 6,0 | MAJOR |
| AS02 | Usuario Final | TH24 | [Actividad malintencionada / abuso] Extorsión | 2,0 | 3,0 | 6,0 | MAJOR |
| AS03 | Usuarios administradores | TH24 | [Actividad malintencionada / abuso] Extorsión | 2,0 | 3,0 | 6,0 | MAJOR |
| AS04 | Usuarios Cloud | TH25 | [Actividad malintencionada / abuso] Ingeniería social | 2,5 | 2,5 | 6,3 | MAJOR |
| AS05 | Proveedores Desarrollo | TH22 | [Actividad malintencionada / abuso] Acceso no autorizado | 2,5 | 2,5 | 6,3 | MAJOR |
| AS06 | Proveedores Infraestructura y Comunicaciones | TH17 | [Daños accidentales] Errores de mantenimiento / actualización de programas (software) | 2,0 | 3,0 | 6,0 | MAJOR |
| AS06 | Proveedores Infraestructura y Comunicaciones | TH23 | [Actividad malintencionada / abuso] Denegación de servicio | 3,0 | 3,0 | 9,0 | MAJOR |
| AS08 | Proxy CloudFare (VRcardio) | TH17 | [Daños accidentales] Errores de mantenimiento / actualización de programas (software) | 2,0 | 3,0 | 6,0 | MAJOR |
| AS08 | Proxy CloudFare (VRcardio) | TH24 | [Actividad malintencionada / abuso] Extorsión | 2,0 | 3,0 | 6,0 | MAJOR |
| AS08 | Proxy CloudFare (VRcardio) | TH17 | [Daños accidentales] Errores de mantenimiento / actualización de programas (software) | 2,0 | 3,0 | 6,0 | MAJOR |
| AS08 | Proxy CloudFare (VRcardio) | TH24 | [Actividad malintencionada / abuso] Extorsión | 2,0 | 3,0 | 6,0 | MAJOR |
| AS09 | WAF | TH22 | [Actividad malintencionada / abuso] Acceso no autorizado | 2,5 | 2,5 | 6,3 | MAJOR |
| AS10 | Elementos de soporte de red (switch, modens, hubs, router, WAP) | TH22 | [Actividad malintencionada / abuso] Acceso no autorizado | 2,5 | 2,5 | 6,3 | MAJOR |
| AS11 | Maquina de Salto | TH22 | [Actividad malintencionada / abuso] Acceso no autorizado | 2,5 | 2,5 | 6,3 | MAJOR |
| AS12 | Desktop | TH10 | [Indisponibilidad del recurso] Interrupción de servicios y suministros esenciales | 3,0 | 3,0 | 9,0 | MAJOR |
| AS12 | Desktop | TH14 | [Daños accidentales] Errores de configuración | 2,0 | 3,0 | 6,0 | MAJOR |
| AS12 | Desktop | TH17 | [Daños accidentales] Errores de mantenimiento / actualización de programas (software) | 2,0 | 3,0 | 6,0 | MAJOR |
| AS12 | Desktop | TH19 | [Daños accidentales] Pérdida de equipos | 2,0 | 4,0 | 8,0 | MAJOR |
| AS12 | Desktop | TH23 | [Actividad malintencionada / abuso] Denegación de servicio | 3,0 | 3,0 | 9,0 | MAJOR |
| AS13 | Laptop | TH10 | [Indisponibilidad del recurso] Interrupción de servicios y suministros esenciales | 3,0 | 3,0 | 9,0 | MAJOR |
| AS13 | Laptop | TH14 | [Daños accidentales] Errores de configuración | 2,0 | 3,0 | 6,0 | MAJOR |
| AS13 | Laptop | TH17 | [Daños accidentales] Errores de mantenimiento / actualización de programas (software) | 2,0 | 3,0 | 6,0 | MAJOR |
| AS13 | Laptop | TH19 | [Daños accidentales] Pérdida de equipos | 2,0 | 4,0 | 8,0 | MAJOR |
| AS13 | Laptop | TH23 | [Actividad malintencionada / abuso] Denegación de servicio | 3,0 | 3,0 | 9,0 | MAJOR |
| AS15 | DNS | TH22 | [Actividad malintencionada / abuso] Acceso no autorizado | 2,5 | 2,5 | 6,3 | MAJOR |
| AS16 | Aplicaciones de escritorio | TH22 | [Actividad malintencionada / abuso] Acceso no autorizado | 2,5 | 2,5 | 6,3 | MAJOR |
| AS17 | VR-CARDIO | TH10 | [Indisponibilidad del recurso] Interrupción de servicios y suministros esenciales | 3,0 | 3,0 | 9,0 | MAJOR |
| AS17 | VR-CARDIO | TH14 | [Daños accidentales] Errores de configuración | 2,0 | 3,0 | 6,0 | MAJOR |
| AS17 | VR-CARDIO | TH17 | [Daños accidentales] Errores de mantenimiento / actualización de programas (software) | 2,0 | 3,0 | 6,0 | MAJOR |
| AS17 | VR-CARDIO | TH23 | [Actividad malintencionada / abuso] Denegación de servicio | 3,0 | 3,0 | 9,0 | MAJOR |
| AS18 | Visual Cardio | TH10 | [Indisponibilidad del recurso] Interrupción de servicios y suministros esenciales | 3,0 | 3,0 | 9,0 | MAJOR |
| AS18 | Visual Cardio | TH14 | [Daños accidentales] Errores de configuración | 2,0 | 3,0 | 6,0 | MAJOR |
| AS18 | Visual Cardio | TH17 | [Daños accidentales] Errores de mantenimiento / actualización de programas (software) | 2,0 | 3,0 | 6,0 | MAJOR |
| AS18 | Visual Cardio | TH23 | [Actividad malintencionada / abuso] Denegación de servicio | 3,0 | 3,0 | 9,0 | MAJOR |
| AS19 | Magallanes | TH10 | [Indisponibilidad del recurso] Interrupción de servicios y suministros esenciales | 3,0 | 3,0 | 9,0 | MAJOR |
| AS19 | Magallanes | TH14 | [Daños accidentales] Errores de configuración | 2,0 | 3,0 | 6,0 | MAJOR |
| AS19 | Magallanes | TH17 | [Daños accidentales] Errores de mantenimiento / actualización de programas (software) | 2,0 | 3,0 | 6,0 | MAJOR |
| AS19 | Magallanes | TH23 | [Actividad malintencionada / abuso] Denegación de servicio | 3,0 | 3,0 | 9,0 | MAJOR |
| AS20 | Plataforma comercial | TH10 | [Indisponibilidad del recurso] Interrupción de servicios y suministros esenciales | 3,0 | 3,0 | 9,0 | MAJOR |
| AS20 | Plataforma comercial | TH14 | [Daños accidentales] Errores de configuración | 2,0 | 3,0 | 6,0 | MAJOR |
| AS20 | Plataforma comercial | TH17 | [Daños accidentales] Errores de mantenimiento / actualización de programas (software) | 2,0 | 3,0 | 6,0 | MAJOR |
| AS20 | Plataforma comercial | TH23 | [Actividad malintencionada / abuso] Denegación de servicio | 3,0 | 3,0 | 9,0 | MAJOR |
| AS21 | SFTP | TH22 | [Actividad malintencionada / abuso] Acceso no autorizado | 2,5 | 2,5 | 6,3 | MAJOR |
| AS22 | Sedes | TH22 | [Actividad malintencionada / abuso] Acceso no autorizado | 2,5 | 2,5 | 6,3 | MAJOR |
| AS24 | Datos de negocio | TH03 | [Actividad malintencionada / abuso] Introducción de falsa información | 2,0 | 3,0 | 6,0 | MAJOR |
| AS24 | Datos de negocio | TH15 | [Daños accidentales] Degradación de los soportes de almacenamiento de la información | 2,0 | 4,0 | 8,0 | MAJOR |
| AS26 | Datos de carácter personal | TH03 | [Actividad malintencionada / abuso] Introducción de falsa información | 2,0 | 3,0 | 6,0 | MAJOR |
| AS26 | Datos de carácter personal | TH15 | [Daños accidentales] Degradación de los soportes de almacenamiento de la información | 2,0 | 4,0 | 8,0 | MAJOR |
| AS27 | Copias de seguridad | TH03 | [Actividad malintencionada / abuso] Introducción de falsa información | 2,0 | 3,0 | 6,0 | MAJOR |
| AS27 | Copias de seguridad | TH15 | [Daños accidentales] Degradación de los soportes de almacenamiento de la información | 2,0 | 4,0 | 8,0 | MAJOR |
| AS28 | Registros de actividad (logs) | TH04 | [Actividad malintencionada / abuso] Alteración de la información | 2,5 | 2,5 | 6,3 | MAJOR |
| AS28 | Registros de actividad (logs) | TH05 | [Actividad malintencionada / abuso Destrucción de información | 2,5 | 2,5 | 6,3 | MAJOR |

## ACTIVOS CON NIVEL DE RIESGO CRITICAL (12-16)

|  |  |  |  | Inherent Risk |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Asset ID | Asset | Threat ID | Threat | PROB | IMP | RISK | LEVEL |
| AS01 | Personal Directivo | TH25 | [Actividad malintencionada / abuso] Ingeniería social | 4,0 | 4,0 | 16,0 | CRITICAL |
| AS02 | Usuario Final | TH25 | [Actividad malintencionada / abuso] Ingeniería social | 4,0 | 4,0 | 16,0 | CRITICAL |
| AS03 | Usuarios administradores | TH25 | [Actividad malintencionada / abuso] Ingeniería social | 4,0 | 4,0 | 16,0 | CRITICAL |
| AS06 | Proveedores Infraestructura y Comunicaciones | TH02 | [Actividad malintencionada / abuso] Fuga de información | 3,0 | 4,0 | 12,0 | CRITICAL |
| AS06 | Proveedores Infraestructura y Comunicaciones | TH16 | [Actividad malintencionada / abuso] Instalación de software dañino | 4,0 | 3,0 | 12,0 | CRITICAL |
| AS06 | Proveedores Infraestructura y Comunicaciones | TH21 | [Actividad malintencionada / abuso] Abuso de privilegios de acceso | 3,0 | 4,0 | 12,0 | CRITICAL |
| AS06 | Proveedores Infraestructura y Comunicaciones | TH22 | [Actividad malintencionada / abuso] Acceso no autorizado | 4,0 | 4,0 | 16,0 | CRITICAL |
| AS08 | Proxy CloudFare (VRcardio) | TH25 | [Actividad malintencionada / abuso] Ingeniería social | 4,0 | 4,0 | 16,0 | CRITICAL |
| AS08 | Proxy CloudFare (VRcardio) | TH25 | [Actividad malintencionada / abuso] Ingeniería social | 4,0 | 4,0 | 16,0 | CRITICAL |
| AS12 | Desktop | TH22 | [Actividad malintencionada / abuso] Acceso no autorizado | 4,0 | 4,0 | 16,0 | CRITICAL |
| AS13 | Laptop | TH22 | [Actividad malintencionada / abuso] Acceso no autorizado | 4,0 | 4,0 | 16,0 | CRITICAL |
| AS17 | VR-CARDIO | TH16 | [Actividad malintencionada / abuso] Instalación de software dañino | 4,0 | 3,0 | 12,0 | CRITICAL |
| AS17 | VR-CARDIO | TH21 | [Actividad malintencionada / abuso] Abuso de privilegios de acceso | 3,0 | 4,0 | 12,0 | CRITICAL |
| AS17 | VR-CARDIO | TH22 | [Actividad malintencionada / abuso] Acceso no autorizado | 4,0 | 4,0 | 16,0 | CRITICAL |
| AS18 | Visual Cardio | TH16 | [Actividad malintencionada / abuso] Instalación de software dañino | 4,0 | 3,0 | 12,0 | CRITICAL |
| AS18 | Visual Cardio | TH21 | [Actividad malintencionada / abuso] Abuso de privilegios de acceso | 3,0 | 4,0 | 12,0 | CRITICAL |
| AS18 | Visual Cardio | TH22 | [Actividad malintencionada / abuso] Acceso no autorizado | 4,0 | 4,0 | 16,0 | CRITICAL |
| AS19 | Magallanes | TH16 | [Actividad malintencionada / abuso] Instalación de software dañino | 4,0 | 3,0 | 12,0 | CRITICAL |
| AS19 | Magallanes | TH21 | [Actividad malintencionada / abuso] Abuso de privilegios de acceso | 3,0 | 4,0 | 12,0 | CRITICAL |
| AS19 | Magallanes | TH22 | [Actividad malintencionada / abuso] Acceso no autorizado | 4,0 | 4,0 | 16,0 | CRITICAL |
| AS20 | Plataforma comercial | TH16 | [Actividad malintencionada / abuso] Instalación de software dañino | 4,0 | 3,0 | 12,0 | CRITICAL |
| AS20 | Plataforma comercial | TH21 | [Actividad malintencionada / abuso] Abuso de privilegios de acceso | 3,0 | 4,0 | 12,0 | CRITICAL |
| AS20 | Plataforma comercial | TH22 | [Actividad malintencionada / abuso] Acceso no autorizado | 4,0 | 4,0 | 16,0 | CRITICAL |
| AS23 | Salas técnicas | TH21 | [Actividad malintencionada / abuso] Abuso de privilegios de acceso | 3,0 | 4,0 | 12,0 | CRITICAL |
| AS23 | Salas técnicas | TH22 | [Actividad malintencionada / abuso] Acceso no autorizado | 4,0 | 4,0 | 16,0 | CRITICAL |
| AS24 | Datos de negocio | TH02 | [Actividad malintencionada / abuso] Fuga de información | 3,0 | 4,0 | 12,0 | CRITICAL |
| AS24 | Datos de negocio | TH04 | [Actividad malintencionada / abuso] Alteración de la información | 4,0 | 4,0 | 16,0 | CRITICAL |
| AS24 | Datos de negocio | TH05 | [Actividad malintencionada / abuso Destrucción de información | 4,0 | 4,0 | 16,0 | CRITICAL |
| AS24 | Datos de negocio | TH06 | [Actividad malintencionada / abuso] Interceptación de información (escucha) | 3,0 | 4,0 | 12,0 | CRITICAL |
| AS26 | Datos de carácter personal | TH02 | [Actividad malintencionada / abuso] Fuga de información | 3,0 | 4,0 | 12,0 | CRITICAL |
| AS26 | Datos de carácter personal | TH04 | [Actividad malintencionada / abuso] Alteración de la información | 4,0 | 4,0 | 16,0 | CRITICAL |
| AS26 | Datos de carácter personal | TH05 | [Actividad malintencionada / abuso Destrucción de información | 4,0 | 4,0 | 16,0 | CRITICAL |
| AS26 | Datos de carácter personal | TH06 | [Actividad malintencionada / abuso] Interceptación de información (escucha) | 3,0 | 4,0 | 12,0 | CRITICAL |
| AS27 | Copias de seguridad | TH02 | [Actividad malintencionada / abuso] Fuga de información | 3,0 | 4,0 | 12,0 | CRITICAL |
| AS27 | Copias de seguridad | TH04 | [Actividad malintencionada / abuso] Alteración de la información | 4,0 | 4,0 | 16,0 | CRITICAL |
| AS27 | Copias de seguridad | TH05 | [Actividad malintencionada / abuso Destrucción de información | 4,0 | 4,0 | 16,0 | CRITICAL |
| AS27 | Copias de seguridad | TH06 | [Actividad malintencionada / abuso] Interceptación de información (escucha) | 3,0 | 4,0 | 12,0 | CRITICAL |

# PLAN DE TRATAMIENTO DE RIESGOS

Se procederá a la elaboración de un plan de tratamiento de riesgos, centrado en abordar prioritariamente aquellos riesgos clasificados como 'Major' o 'Critical'. Este enfoque permitirá dirigir los recursos y esfuerzos hacia la mitigación de los riesgos más significativos, asegurando que se implementen medidas efectivas para reducir su impacto y probabilidad. El plan estará alineado con los objetivos estratégicos de la organización, garantizando una gestión proactiva y eficiente de los riesgos más críticos.